**目 录**

[1 概述 4](Channel项目测试总结.doc)

[1.1 项目概述](#_概述) 4

[1.2 术语与缩略语 **4**](#_Toc161292570)

[1.3 参考与引用文档](#_Toc161292570) 4

[2 测试情况](#_Toc161292573) 5

[2.1 测试机构和人员 5](#_Toc161292574)

[2.2 测试结果](#_Toc161292575) 5

[3 测试统计](#_Toc161292576) 5

[3.1 测试统计表](#_Toc161292575) 5

[4 测试评价](#_Toc161292576) 7

[4.1 测试改进建议](#_Toc161292575) 8

[4.2 系统存在的风险](#_Toc161292575) 8

[4.3 测试总结](#_Toc161292575) 8

# 概述

## 项目概述

项目名称：bookstore

任务提出者：欢乐斗地组

## 1.3 参考与引用文档

测试参考文档包括：

《99网上书店需求文档》

《99网上书店测试计划》

# 2 测试情况

## 2.1测试机构和人员

测试机构：欢乐斗地组

负责人：

测试人员：徐思涵 刘传开 张思琪 曾钰 刘杉 黄书园 刘家辉

## 2.2测试结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **缺陷编号** | **遗留缺陷描述** | **缺陷严重性** | **解决计划** |
| 1 | 点击轮播图没有任何页面跳转 | 中等功能问题 | 等待解决 |
| 2 | 点击主页最新动态无页面跳转 | 中等功能问题 | 等待解决 |
| 3 | 点击主页新书热卖无任何页面跳转 | 中等功能问题 | 等待解决 |
| 4 | 点击页面底部经典国学会员中心和安全中心跳转到了主页 | 中等功能问题 | 等待解决 |
| 5 | 没有修改密码页面 | 中等功能问题 | 等待解决 |

# 3. 测试统计

## 3.1 测试统计表

表1—测试统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表格名称 | **测试统计表** | | | | | |
| 项目名称 | **Bookstore** | | | | | |
| 测试类型 | 系统测试 | | | | | |
| **测试用例统计** | | | | | | |
| 测试结果 | 通过 | | 145 | | | |
| 不通过 | | 5 | | | |
| 总计 | | 150 | | | |
| **测试问题统计** | | | | | | |
| 问题严重性 | | 问题优先级 | | | 问题状态 | |
| Urgent | 0 | Urgent | | 0 | 已修复 | 0 |
| Very high | 0 | Very high | | 0 | 重复提交 | 0 |
| High | 0 | High | | 0 | 不修改 | 5 |
| Medium | 5 | Medium | | 5 | 不重现 | 0 |
| low | 0 | low | | 0 | 无法修改 | 0 |
|  | |  | | | 暂不修改 | 0 |
| 不是缺陷 | 0 |
| 合计 | 5 | 合计 | | 5 | 合计 | 5 |

# 4. 测试评价

测试时间：2020-11-5——2020-11-30

实际测试环境：windows11

测试活动简述：根据测试用例对内部发布环境进行系统的功能测试，并在TD上提交相应的缺陷，并进行返测和回归测试。对上线的系统进行功能测试，安全性测试，兼容性测试和性能测试。

## 4.1测试改进建议

1、如果时间允许，在进行用户权限验证时进行细分，在测试中出现不少关于权限的问题 ，尤其在对“禁用”、“启用”等操作上，需要严格按照需求说明，以及操作步骤来实现。

2、浏览器兼容性测试时发现管理中心系统的日期控件在Opera，NetScape，FireFox浏览器上显示时出现日期错误的问题，建议公司关注此问题。

## 4.2系统存在的风险

1. 密码的安全级别没有限制
2. 没有强制用户每隔几月或多长时间改变一次密码
3. 没有强制用户不同级别使用不同的密码
4. 对输入错误密码的次数没有限制

## 4.3测试总结

## 系统通过功能测试，功能符合需求规格说明书的规定，可以进入后期测试阶段，且测试重点应该放在安全性测试方面和性能测试方面。